3 ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

3.1 Основные направления снижения затрат

В традиционном представлении важнейшими путями снижения затрат является экономия всех видов ресурсов потребляемых в производстве: трудовых и материальных.

Выше проведенный анализ показывает, что значительную долю в структуре себестоимости работ по содержанию и текущему ремонту дорог занимает оплата труда (20%-28%). Поэтому одной из важных является снижение трудоемкости выполненных работ, роста производительности труда.

Снижение трудоемкости выполняемых работ, роста производительности труда можно достичь различными способами. Наиболее эффективные из них – механизация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработки и применение прогрессивных высокопроизводительных технологий, замена и модернизация устаревшего оборудования. Однако одни мероприятия по совершенствованию применяемой технике и технологии не дадут должной отдачи без улучшения организации производства и труда.

Материальные ресурсы занимают от29% до 50% в структуре затрат «ДЭУ-30» по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. Отсюда понятно значение экономии материальных ресурсов, рационального их использования. На первый план здесь выступает применение ресурсосберегающих технологий. Немаловажен и выбор поставщиков материалов.

Сокращение расходов по амортизации основных производственных фондов можно достичь путем оптимального использования этих фондов, максимальной их загрузки.

Для снижения затрат на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог были разработаны ряд мероприятий, приведенных на рисунке 3.1.

Основные направления снижения затрат на содержание и текущий ремонт по «ДЭУ-30»

Не зависящие от деятельности предприятия

Зависящие от деятельности предприятия

Выделение лимитов на требуемый объем работ по текущему ремонту

Применение солей для ликвидации гололеда на автомобильных дорогах

Техническое оснащение предприятий дорожно-хозяйственной техникой

Выбор поставщиков обеспечивающих  продажу материалов по низким ценам

Стабилизация цен на топливо, энергию, материалы

Сокращение затрат за счет повышения производительности труда

Рисунок 3.1 – Мероприятия по снижению затрат выполняемых работ на «ДЭУ-30»

3.2 Выбор и расчет экономической эффективности от внедрения химического метода борьбы с зимней скользкостью

Осенне-зимний период является наиболее ответственным в работе дорожно-эксплуатационных организаций. Сложные условия эксплуатации дорог (внезапные гололеды и снежные заносы, короткий световой день, тяжелые условия труда) затрудняют осуществление комплекса работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период, и требует больших затрат на проведение работ по содержанию. Между тем, от эффективности работы дорожной службы зависит транспортно-эксплуатационное состояние дорог, а следовательно, своевременность доставки различных грузов и качество обслуживания пассажиров.

Основными природными факторами, определяющими особенности зимнего содержания автомобильных дорог, являются: низкие температуры, наличие снежных осадков и зимней скользкости. Зимняя скользкость включает в себя все виды снежно-ледовых образований на поверхности дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса с покрытием, что приводит к большому увеличению длины тормозного пути. На обледенелом покрытии качение колес легко переходит в скольжение. Вероятность ДТП становится особенно большой на участках возможного действия поперечной силы (особенно на кривых) и в период торможения автомобиля.

Ликвидация гололеда на дороге становится задачей технико-экономической. Время ликвидации крайне ограничено и строго регламентируется. Например, считается, что целесообразный срок ликвидации гололеда и удаление снега при интенсивности движения автомобилей 5 тыс. авт/сутки не должен превышать один час.

В практике зимнего содержания для борьбы с зимней скользкостью применяют фрикционный, химический, физико-химический и другие комбинированные методы.

На рассматриваемом нами предприятии для борьбы с зимней скользкостью в настоящее время используют фрикционный метод. Суть его состоит в том, что по поверхности ледяного или снежно-ледяного слоя рассыпают песок, мелкий гравий, отходы дробления, золу или шлак.

Преимущество метода в простоте, однако, у него много недостатков. Рассыпанный абразивный материал повышает коэффициент сцепления до 0,3, но задерживается (не более 0,5 ч), сносится завихрениями после прохода автомобилей, разбрасывается колесами, сдувается ветром. Для восстановления сцепных свойств требуются частые посыпки и большое количество пескораспределителей.

Одни и те же работы и отдельные операции могут быть выполнены по различной технологии с применением разных средств. Оставляя неизменными общий объем и виды работ, затраты на эти работы можно свести к минимуму за счет рационального выбора технологии и комплексов машин.

Предлагаем внедрить химический способ борьбы с зимней скользкостью, который предусматривает использование в качестве противогололедного материала химические вещества, обладающие способностью плавить лед в значительном количестве при широком диапазоне отрицательных температур.

По физико-химическим свойствам и технико-экономическим показателям наиболее пригодными для борьбы с зимней скользкостью являются соли хлористого натрия, кальция и магния, относящиеся к классу хлоридов.

В таблице рассмотрим варианты обработки дороги противогололедными материалами.

Стоимость пескоразбрасывателей и стоимость их эксплуатации взяты на предприятии. Стоимость складов, если они приняты одинаковыми, в таблице можно не учитывать, так как она не будет влиять на сравнение вариантов..

Расчет стоимости противогололедных материалов производится по сметным калькуляциям стоимости материалов.

Сравнение вариантов производим по приведенным затратам, которые рассчитываются по формуле:

Зпр = С + J  Eн                                         (3.1)

где С – себестоимость работ по сравниваемым материалам;

J – капитальные вложения в основные фонды;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, 0,12.

Таблица 3.1 – Выбор способа борьбы с обледенениями на дорогах

| # Показатели | # Варианты обработки дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поварен-ная соль NaCl | Шлак | Смесь NaCl +CaCl (88:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Исходные данные |  |  |  |
| 1 Стоимость 1 т материала (франко-трасса), тенге | 21000,23 | 2100,99 | 21500,33 |
| 2 Норма расхода материала, г/м2 | 40 | 400 | 50 |
| 3 Число случаев гололеда за зиму, шт | 2 | 2 | 2 |
| 4 Директивное время рассыпки по гололеду, час | 4 | 4 | 4 |
| 5 Количество обслуживающего персонала на складе: |  |  |  |
| а) рабочие II разряда, чел | 2 | 2 | 2 |
| б) рабочий I разряда, чел | 1 | 1 | 1 |
| 6 Количество противогололедного материала на один гололед, т | 34,65 | 346,5 | 36,63 |
| 7 Количество распределителей, шт | 4 | 20 | 4 |
| 8 Количество складов материалов, шт | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременные затраты (К) |  |  |  |
| 1 Стоимость распределителя, тыс. тг. | 300,13 | 300,13 | 300,13 |
| 2 Стоимость потребных распределителей, тыс. тг. | 1200,52 | 6002,6 | 1200,52 |
| 3 Стоимость складов, тыс. тг. | 1700,842 | 1700,842 | 1700,842 |
| Итого капзатрат (К), тыс. тг. | 2201,492 | 7703,684 | 2201,492 |
| Текущие затраты (С) (эксплуатационные) |  |  |  |
| 1 Стоимость машино-час распределителей, тенге | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
| 2 Стоимость машин, потребных пескораспределителей, тыс. тг. | 4,5 | 22,4 | 4,5 |
| 3 Стоимость противогололедных материалов, потребных на один гололед, тыс. тг. | 700,284 | 700,619 | 700,887 |
| 4 Заработная плата рабочих на складах, тыс. тг. | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Итого текущих затрат (С), тыс. тг. | 706,184 | 724,419 | 706,787 |
| Накладные расходы | 84,742 | 86,930 | 84,814 |
| Себестоимость | 790,926 | 811,349 | 791,61 |
| Приведенные затраты, тыс. тг. | 1055,105 | 1735,791 | 1055,780 |

По данным таблицы 3.1 видно, что наиболее эффективный способ борьбы со скользкостью – это химический способ. Экономия затрат при использовании солей составила 680,686 тысяч тенге.

3.3 Снижение затрат на текущий ремонт за счет своевременного предоставление лимитов на требуемый объем работ

Приведенные затраты в соответствие с выделяемыми ресурсами за счет сокращения объемов работ может так ухудшить состояние автомобильных дорог, что величина затрат на приведение ее в исходное состояние будет расти с каждым годом.

При анализе затрат по видам работ следует учитывать весь расчетный период работы дорог, так как затраты в группах взаимоувязаны. Например, применение при строительстве более прочных и дорогих материалов для покрытия удорожает строительство, но уменьшает затраты на ремонт на весь срок службы дороги; несвоевременное проведение «ямочного» ремонта покрытия увеличивает объем ремонтных работ и соответственно затраты на ремонт и сокращает межремонтный период.

Поэтому, принимая полученное состояние сети дорог за начальное для расчета на последующий год, аналогичный расчет проведем на определенный период. Рассмотрим изменение затрат на примере проведения «ямочного» ремонта. Несвоевременное проведение ямочного ремонта покрытия в 1998 году увеличило объем работ и соответственно затраты на ремонт в 2000 году. Расчеты затрат на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия приведены в локальных сметах №1 и №2.

#### Локальная смета №2

Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной 70 мм

Сметная стоимость                  0,614   тыс. тенге

Сметная заработная плата           142  тенге

Составлена в ценах 1991 г                                                                                                                                                                      Нормативная трудоёмкость        160  чел – час.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Затраты труда раб. на обслуж. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего з/п раб. | Эксп. машин в т. ч. з/п | Всего | основ-ной з/п | Эксп. машин в т. ч. з/п |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Каталог п107 а | # Ямочный ремонт а/б покрытия холодной а/б смесью с разломкой при толщине слоя 70 мм, площ. до 1м2 | м2 | 100 | 1,15 1,15 |  | 115 | 115 |  | 1,57 | 157 |
|  |  | Битум жидкий 0,000555*100; 0,99*1,02=100,99 | т | 0,0555 | 100,99 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | КСМ | Чернощебеночная смесь | т | 15,3 | 24,01 |  | 367 |  |  |  |  |
| 2 | ЕниР 17-7-21 примен | Укладка а/б покрытия катком массой 6т число проходов по одному следу 5раз 3,95*0,2*1,12=0,88; 1,14*0,2*1,12=0,255 | 100 м2 | 1 | 0,88 | 0,88 0,255 | 1 |  | 1 0 | 0,224 | 0 |
|  |  | Итого прямых затрат по смете: |  |  |  |  | 489 | 115 | 1 0 |  | 157 |
|  |  | Удорожание по заработной плате 15% |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 506 | 132 | 1 0 |  | 157 |
|  |  | Накладные 12,3% | тг |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость 5% | тг |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Сметная з/плата 15% | тг |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 8% | тг |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  | 614 | 142 | 1 0 |  | 160 |

Калькуляция

транспортных расходов за 1 тн

чернощебеночной смеси

|  | Наименование начальных и конечных пунктов | Расстояние, км | Формула подсчета | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## АБЗ-трасса | 73 | 4,92*1,2 | 5,904 |
|  | Всего |  |  | 5,904 |

### КСМ          Чернощебеночная смесь                                   17,64           5,904             24,01

##### Расчет

удорожания по материалам с транспортом

2000 год

| № | Наименование матер | Ед. изм | Кол-во | Транспорт по проекту 13.01.05 | Транспорт с к=1,2 | Стоим. матер-в | Всего с загот. склад | Транспорт в текущ. ценах | Материал в текущ. ценах | Всего с загот. склад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битум жидкий | Т | 0,0555 |  |  | 100,99 | 6 |  | 15259 | 864 |
| 2 | Чернощебеночная смесь | Т | 15,30 | 4,92 | 5,90 | 17,64 | 367 | 454 | 3081 | 55173 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 373 |  |  | 56037 |
|  | Удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 55664 |

И мат =              150,17

Расчет

удорожания работ и затрат

связанных с переходом на рыночные отношения

Ямочный ремонт а/б покрытия при толщине слоя до 70 мм

2000 год

на 100 м2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ, тыс. тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Прочие | Всего |
|  | Стоимость в ценах 1991 г | 614 | 112 | 726 |
| 1 | Удорожание по материалам | 55664 |  | 55664 |
| 2 | Удорожание по зарплате | 15560 | 965 | 16525 |
| 3 | Удорожание по перевозке рабочих |  | 10757 | 10757 |
| 4 | Удорожание по эксплуатации машин | 74 |  | 74 |
| 5 | Удорожание дополнител. Транспорту | 0 |  | 0 |
| 6 | Удорожание накладных расходов | 6688 |  | 6688 |
| 7 | Удорожание по эл.энергии | 0 |  | 0 |
|  | Итого: | 77985 | 11722 | 89707 |
|  | Плановые накопления 12,5% | 9748 |  | 9748 |
|  | Итого: | 87733 | 11722 | 99455 |
|  | Итого со стоимостью в ценах 1991 года | 88347 | 11834 | 100181 |
|  | НДС 20% |  |  | 20036 |
|  | Всего с НДС |  |  | 120218 |
|  | на 1 м2 |  |  | 1202,18 |

#### Локальная смета №1

Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной 50 мм

Сметная стоимость                  0,457   тыс. тенге

Сметная заработная плата           100  тенге

Составлена в ценах 1991 г                                                                                                                                                                      Нормативная трудоёмкость        113  чел – час.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Затраты труда раб. на обслуж. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего з/п раб. | Эксп. машин в т. ч. з/п | Всего | основ-ной з/п | Эксп. машин в т. ч. з/п |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Каталог п105 а | # Ямочный ремонт а/б покрытия холодной а/б смесью с разломкой при толщине слоя 50 мм, площ. до 1м2 | м2 | 100 | 0,81 0,81 |  | 81 | 81 |  | 1,1 | 110 |
|  |  | Битум жидкий 0,000555*100; 0,99*1,02=100,99 | т | 0,0555 | 100,99 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | КСМ | Чернощебеночная смесь | т | 11,55 | 24,01 |  | 367 |  |  |  |  |
| 2 | ЕниР 17-7-21 примен | Укладка а/б покрытия катком массой 6т число проходов по одному следу 5раз 3,95*0,2*1,12=0,88; 1,14*0,2*1,12=0,255 | 100 м2 | 1 | 0,88 | 0,88 0,255 | 1 |  | 1 0 | 0,224 | 0 |
|  |  | Итого прямых затрат по смете: |  |  |  |  | 365 | 81 | 1 0 |  | 110 |
|  |  | Удорожание по заработной плате 15% |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 377 | 93 | 1 0 |  | 110 |
|  |  | Накладные 12,3% | тг |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость 5% | тг |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Сметная з/плата 15% | тг |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 423 |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 8% | тг |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  | 457 | 100 | 1 0 |  | 113 |

Калькуляция

транспортных расходов за 1 тн

чернощебеночной смеси

|  | Наименование начальных и конечных пунктов | Расстояние, км | Формула подсчета | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## АБЗ-трасса | 73 | 4,92*1,2 | 5,904 |
|  | Всего |  |  | 5,904 |

### КСМ          Чернощебеночная смесь                                   17,64           5,904             24,01

##### Расчет

удорожания по материалам с транспортом

| № | Наименование матер | Ед. изм | Кол-во | Транспорт по проекту 13.01.05 | Транспорт с к=1,2 | Стоим. матер-в | Всего с загот. склад | Транспорт в текущ. ценах | Материал в текущ. ценах | Всего с загот. склад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битум жидкий | Т | 0,0555 |  |  | 100,99 | 6 |  | 12140 | 687 |
| 2 | Чернощебеночная смесь | Т | 11,55 | 4,92 | 5,90 | 17,64 | 277 | 354 | 2317 | 31470 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 283 |  |  | 32157 |
|  | Удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 31874 |

И мат =              113,59

Расчет

удорожания работ и затрат

связанных с переходом на рыночные отношения

Ямочный ремонт а/б покрытия при толщине слоя до 50 мм

1998 год

на 100 м2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ, тыс. тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Прочие | Всего |
|  | Стоимость в ценах 1991 г | 457 | 79 | 536 |
| 1 | Удорожание по материалам | 31874 |  | 31874 |
| 2 | Удорожание по зарплате | 9687 | 598 | 10285 |
| 3 | Удорожание по перевозке рабочих |  | 7550 | 7550 |
| 4 | Удорожание по эксплуатации машин | 56 |  | 56 |
| 5 | Удорожание дополнител. Транспорту | 0 |  | 0 |
| 6 | Удорожание накладных расходов | 4198 |  | 4198 |
| 7 | Удорожание по эл.энергии | 0 |  | 0 |
|  | Итого: | 45815 | 8149 | 53964 |
|  | Плановые накопления 12,5% | 5727 |  | 5727 |
|  | Итого: | 51542 | 8149 | 59690 |
|  | Итого со стоимостью в ценах 1991 года | 51999 | 8227 | 60226 |
|  | НДС 20% |  |  | 12045 |
|  | Всего с НДС |  |  | 72272 |
|  | на 1 м2 |  |  | 723 |

Из приведенных расчетов видно, что из-за несвоевременного проведения ямочного ремонта в 1998 году, затраты в 2000 году  увеличились на 479,8 тыс. тенге. Наглядно это показано на рисунке 3.2 .

Рисунок 3.2 – Увеличение объема работ и затрат при несвоевременном проведении «ямочного» ремонта

При своевременном выделении лимита в 1998 году на данный вид работ, снижение затрат в 2000 году составило 479,8 тыс. тенге.

3.4 Выбор поставщиков обеспечивающих продажу материалов по более низким ценам

Материальные затраты в текущем ремонте и содержании автомобильных дорог занимают большой удельный вес в структуре себестоимости выполненных работ, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при выполнении отдельных видов работ в целом по предприятию дает крупный эффект.

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по цене из приобретения с учетом расходов на перевозку. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы дешевым видом транспорта.

Предлагаем закупать краски для текущего ремонта в магазине «Лаки и краски» НПФ ТОО «Лик».

ТОО «Лик» является официальным представителем заводов ОАО «Объединение Ярославские краски» города Ярославль и ЗАО «ЭМПИЛС» города Растов-на-Дону.  В магазине более 150 наименований лакокрасочной продукции высокого качества и по низкой цене. В течение года действует накопительная система скидок.

Произведем расчет по формуле:

Зi=PiN                                                         (3.2)

где Зi – затраты на лакокрасочную продукцию, тенге;

Рi -  цена за 1 кг краски, тенге;

N – количество краски, кг.

Зф=40*700+10*700+30*637+22*550+9*537+39*500=91623 тенге

Зпред.=40*609+10*234+30*329+22*233+9*274+39*365=58379 тенге

ДЭУ-30 за первый и второй квартал 2001 года закупило в магазинах города лакокрасочной продукции на сумму 91623 тенге, умножив количество закупленной краски на цену ТОО «Лик» получим 58379 тенге.

Из расчетов видно, что экономия затрат при закупке ТОО «Лик» составит 33244 тенге.

3.5 Техническое оснащение предприятия «ДЭУ-30» новой техникой

Работы по содержанию автомобильной дороги меняются по виду и характеру из месяца в месяц и для их выполнения необходимы машины различного вида. Высокая степень механизации работ обусловлена еще и тем, что текущий ремонт и содержание включает работы, меняющие качество сети дорог, как правило, небольших объемов, но рассредоточенных на значительном расстоянии.

Качество работ во многом зависит от наличия у дорожно-строительных организаций современной техники. Однако, на сегодняшний день ситуация такова, что имеющиеся машинные парки предприятий даже с большой натяжкой не отвечают принятым нормативам. Не хватает современной техники, которая отвечает требованиям новых технологий, ускоряет и упрощает работы дорожника. Зачастую хозяйственники лишены возможности сделать рациональный выбор при выполнении тех или иных работ. Там, где нужны машины малой и средней механизации, - используют мощную технику.

Обоснованное нормативами обновление парка машин и механизмов в нашей стране ведется очень медленно. Морально устаревшая и физически изношенная техника отягощает баланс предприятия, приводит к росту суммарного налога на имущество, что сказывается на всех производственных показателях. Использование устаревшей техники повышает стоимость дорожных работ, поскольку высока себестоимость машиносмены. При эксплуатации изношенной техники повышаются затраты на ее техническое обслуживание  и ремонт, на смазочные материалы, на топливо, увеличивается время простоев и снижается среднесуточная выработка.

Между тем, одним из основных факторов снижения затрат является высокая техническая культура производства, применение в нем универсальной, надежной, конкурентоспособной техники.

Решение задачи эффективной механизации дорожных работ необходимо проводить в рамках общей проблемы повышения эффективности автомобильных дорог, комплексно, с учетом влияния всех факторов на конечный результат работы дорожников и автомобильного транспорта.

Работы по эксплуатации автомобильных дорог около 100 технологических процессов и отдельных операций, из которых  80 % являются специфичными, а остальные можно отнести к общестроительным.

Применяемые при эксплуатации автомобильных дорог машины можно разделить на два типа: специальные, которые имеют орудия, не отделяемые от базового шасси в процессе эксплуатации, и со сменным оборудованием различных типов, устанавливаемых на шасси на период выполнения каждого вида работ. Большинство видов работ можно выполнить машинами обеих типов, однако, специфика эксплуатации дорог такова, что годовые объемы работ для каждого вида невелики и необходимость в них возникает периодически, сезонно или случайно. Поэтому в большинстве случаев экономически целесообразно выполнять работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог набором сменного оборудования к базовым машинам.

В области машиностроении намечается переход от индивидуального проектирования машин к созданию семейств машин со сменным оборудованием из унифицированных рядов узлов и агрегатов. При этом уровень унификации базовых машин составляет 86-90%, а машин-орудий (с рабочим оборудованием) – 60-70%.

Предлагаем рассмотреть комплексную дорожную систему  «Тройка-2000».

Специализированный дорожный комплекс «Троика-2000» разработан в сотрудничестве российской фирмы «Евразия» и рядом зарубежных фирм изготовителей дорожной техники, на базе грузового автомобиля «Урал».

Эта система является результатом особого проекта начатого в 1993 году и разработана в результате сотрудничества фирм изготовителя техники с органами управления дорожного хозяйства и производителями дорожных работ и впитала в себя все основные технологические достижения в области обслуживания дорог.

Основные требования установленные к технике и оборудованию при создании КДС «Тройка-2000»:

- возможность круглогодичного использования;

- приспособление к условиям дорожного движения, для всех категорий дорог без создания помех участникам движения;

- оборудование обеспечивает необходимую точность дозирования материалов при россыпи противогололедных материалов;

- многофункциональность – возможность выполнения большого количества выполнения работ без значительного снижения производительности отдельных рабочих операций;

- применение во всех климатических зонах;

- возможность выбора оборудования к различным дорожным условиям и климатическим зонам;

- мобильность перемещения в пределах зоны обслуживания, скорость перемещения техники и подготовка оборудования к работе обеспечивает быстрое время подготовки к работе;

- надежность (эксплуатационный период не менее 10-12 лет без капитального ремонта и замены основных узлов);

- использование универсального оборудования, для ликвидации большого количества работ одним видом оборудования.

Навесное оборудование, применяемое на «Тройки –2000» по своему назначению и комплектации можно разделить на три группы (см. рисунок 3.3):

- для зимнего содержания;

- все сезонное;

- для летнего содержания.

Основная сфера применения КДС «Тройка-2000» это круглогодичное выполнение работ по содержанию дорог. В таблицах 3.2, 3.3 отображены показатели участия «Тройки-2000» в общей системе ликвидации дефектов.

Таблица 3.2 – Показатели участия «Тройки-2000» в общей системе ликвидации дефектов

| # Периоды года | Количество дефектов по каталогу | Участие в ликвидации | Коэффициент участия |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего дефектов по каталогу | 59 | 39 | 0,66 |
| В том числе весенне-летне-осеннего периода | 37 | 23 | 0,62 |
| В том числе: |  |  |  |
| ###### Проезжей части | 9 | 4 | 0,44 |
| Земляного полотна и полосы отвода | 9 | 9 | 1,00 |
| Искусственных сооружений | 13 | 5 | 0,38 |
| Обустройство и обстановки дороги | 6 | 5 | 0,83 |
| В том числе зимнего периода | 22 | 16 | 0,73 |
| В том числе: |  |  |  |
| Проезжей части и земляного полотна | 6 | 5 | 0,83 |
| Искусственных сооружений | 7 | 5 | 0,71 |
| Обустройство и обстановки дороги | 7 | 6 | 0,86 |

Таблица 3.3 – Степень полезности «Тройки-2000» в системе ликвидации дефектов (без учета работ выполняемых методами ремонта с применением асфальтобетонных смесей)

| # Периоды года | Дефекты по каталогу | Участие | Коэф-т полезности | Обобщ. коэф-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего дефектов | 41 | 39 |  | 0,95 |
| В том числе весенне-летне-осеннего периода | 24 | 23 | 0,95 | 0,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| ###### Проезжей части | 3 | 3 | 0,93 | 0,93 |
| Земляного полотна и полосы отвода | 9 | 9 | 1,0 | 1,00 |
| Искусственных сооружений | 6 | 5 | 0,88 | 0,73 |
| Обустройство и обстановки дороги | 5 | 5 | 1,0 | 1,00 |
| В том числе зимнего периода | 17 | 16 | 0,94 | 0,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Проезжей части и земляного полотна | 5 | 5 | 1,0 | 1,00 |
| Искусственных сооружений | 6 | 5 | 0,96 | 0,80 |
| Обустройство и обстановки дороги | 6 | 6 | 0,85 | 0,85 |

Характерной особенностью работ, выполняемых «ДЭУ-30» является большое их разнообразие по видам технологических процессов и операций, по объемам и условиям проведения. Традиционная разработка средств механизации, при которой их конструкции и параметры оптимизируются по отдельным технологическим операциям с конкретными значениями объемов и условий выполнения работ, ведет к большой разномарочности парка машин дорожных подразделений. Сложность эксплуатации парка «ДЭУ-30» сопровождается недостаточной надежностью его функционирования и низкой эффективностью использования отдельных машин.

КДС «Тройка-2000» в наибольшей степени учитывает условие организации работ по содержанию дорог и позволяет значительно повысить эффективность работ в сфере ее применения.

Базовый автомобиль

Все сезонное оборудование

Оборудование для зимнего содержания дорог

Шнек передний

Оборудование, для содержание в летний и переходный период

С одним ножом

Одностороннего действия

Передний отвал

Манипулятор

Передняя щетка

С двойным ножом

Шнек боковой

Крюк

Поворотный

С неизменяемым вертикальным положением

Боковой отвал

С изменяемым вертикальным положением

Грейфер

Оборудование для мойки

Фиксированного положения

Валковый обычный

Тарельчатые с установкой в кузов «тип  Бродвей»

Боковая гребенка

Средний отвал

Поворотный в горизонтальном положении

Гидропушка

Косилка

Кусторез

Выносная щетка

Грейдерного типа

Ручной выносной инструмент

Пескоразбрасыватели

Кузов самосвального типа – грузовые перевозки навалочных грузов

Валковый с дозировкой

Оборудование для распределения соляных растворов

Рисунок 3.3 – Оборудование для комплектации КДС «Тройка-2000»