Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СМП за 2001-2002 год

| Показатель | Отчет 2001 год тыс. грн. | 2002 год |  | Отклонение +/-* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Относительное |  | Абсолютное % |  |
|  |  | План тыс. грн. | Факт тыс. грн. | К плану тыс. грн | К факту 2001 тыс. грн | К плану % | К факту 2001 % |
| Выполнено работ из них: | 7905 | 7062 | 5800 | -1262 | -2105 | 82,1 | 73,4 |
| Капитальное строительство | 2790 | 1510 | 1077 | -433 | ###### -1713 | 71,3 | 38,6 |
| Капитальный ремонт | 5115 | 5552 | 4723 | -829 | -392 | 85,1 | 92,3 |
| Стоимость выполненных работ |  | 5668,4 | 5668,4 |  |  | 0 | 100 |
| Прямые затраты из них: |  | 4200,6 | 4206,2 |  |  | -5,6 | 100,1 |
| ### Материалы |  | 2647,3 | 2654,9 |  |  | -7,6 | 100,3 |
| ### Заработная плата |  | 1043,2 | 1043,2 |  |  | 0 | 100 |
| Эксплуатация машин и механизмов |  | 510,1 | ###### 508,1 |  |  | 2,0 | 99,6 |
| Накладные затраты |  | 1467,8 | 1462,2 |  |  | 5,6 | 99,6 |
| ##### Дебиторская задолженность всего | 37,3 |  | 16,5 |  | -20,8 |  |  |
| АТ Строитель (аренда) | 0,4 |  |  |  | -0,4 |  |  |
| Промсил (кирпич) | 2,3 |  |  |  | -2,3 |  |  |
| ПП "Казка" |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| Соцстрах | 4,4 |  |  |  | -4,4 |  |  |
| Задолженность по зарплате | ###### 1,8 |  |  |  | -1,8 |  |  |
| Задолженность по квартплате | 13,0 |  | 1,8 |  | -11,2 |  |  |
| Работник Поезда | 15,4 |  | 14,3 |  | -1,1 |  |  |
| Бюджет |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Кредиторская задолженность | 327,4 |  | 337,1 |  | 9,7 |  |  |
| ТМЦ | 161,3 |  | ###### 69,1 |  | -92,2 |  |  |
| Бюджет | 41,2 |  | ###### 66,4 |  | 25,2 |  |  |
| Фонды | 35,9 |  | 61,8 |  | 25,9 |  |  |
| Заработная плата | 84,8 |  | ###### 131,1 |  | 46,3 |  |  |
| Другая | 4,2 |  | 8,5 |  | ###### 4,3 |  |  |