Содержание:

# Введение……………………………………………………………………………...1

- Управление материально-техническим снабжением строительной организации в условиях рынка.

  - . Материально-технические ресурсы строительства…………………….....5

  - . Основные функции материально-технического обеспечения и служб вспомогательного хозяйства в современных условиях………………….…8

  - . Органы материально-технического снабжения……………………….....10

  - . Логистика в системе организации материально-технических ресурсов в строительстве………………………………………………………………...14

  - . Формы организаций материально-технического снабжения в современных условиях. Каналы продвижения материалопотока…………………..17

  - . Роль и функции товарных бирж в материально-техническом снабжении

    - Запасы средств производства в условиях функционирования товарных бирж…………………………….………………………………...23

    - Материально-техническая база товарных бирж……………………25

    - Планирование материально-технической базы биржевой торговли………………………………………………………………………26

  - Складское хозяйство строительной организации……………………...28

1.7.1.Организация складского и весоизмерительного хозяйства………...29

    - Счета учета товарно-материальных запасов………………………..30

    - Номенклатура-ценник………………………………………………..31

    - Организация материальной ответственности………………………32

    - Выписка и оформление доверенностей…………………………..…34

    - Документальное оформление операций по поступлению товарно-материальных запасов………………………………………………..34

    - Документальное оформление операций по отпуску, реализации и прочему выбытию товарно-материальных запасов………………...36

    - Организация учета материальных ценностей на складе …………..38

    - Организация учета материальных ценностей в бухгалтерии……...40

2.Анализ технико-экономических показателей дея

тельности АО «Казэлектромонтаж»

Анализ производственно-хозяйственной деятельности АО «Казэлектромон

таж»………………………………………………………………………………42

2.1. Анализ производственной программы……………………………………45

2.1.1. Анализ выполнения плана электромонтажных работ по общему

объему…………………………………………………………………….......45

2.1.2. Анализ выполнения плана СМР по заказчикам…………………….47

2.1.3. Анализ ритмичности производства СМР …………………………...54

2.2. Анализ показателей по труду и заработной плате…………………….…56

2.2.1. Динамика изменения среднемесячной заработной платы……….….59

2.2.2. Анализ использования рабочего времени……………………………60

2.2.3. Анализ состава фонда заработной платы…………………………….60

2.2.4. Расчет экономии (перерасхода) заработной платы………………….61

2.3. Анализ основных производственных фондов

2.3.1. Анализ обеспеченности основными фондами……………………….62

2.3.2. Анализ состава движения и состояния основных фондов………….66

2.3.3. Анализ механизации СМР…………………………………………….69

2.3.4. Анализ использования строительных машин и механизмов……….71

2.3.5. Анализ фондоотдачи…………………………………………………..74

2.4. Анализ себестоимости

2.4.1. Анализ структуры себестоимости СМР по элементам затрат……...77

2.4.2. Анализ структуры себестоимости по статьям затрат……………….79

2.5. Анализ прибыли и рентабельности……………………………………….81

2.6. Материально-техническое снабжение

2.6.1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами……………...…85

2.6.2. Анализ использования материальных ресурсов………………….….90

3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

3.1. Пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами.  Метод

«точно вовремя»……………………………………………………….…..94

3.2. Охрана труда в АО «Казэлектромонтаж»…………………….………..101

4. ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ.

4.1. Значимость автоматизированной системы управления………….......106

4.2. Показатели экономической эффективности…………………………..107

Заключение……………………………………………………………………......110

Приложение 1 к пункту 4.1.

Используемая литература………………………………………………………...114